  

**Harmonogram prac budowlanych w ramach projektu „Czysta woda w gminie Oborniki Śląskie "- czerwiec 2015.**

Poniżej przedstawiamy Państwu plan prac budowlanych realizowanych w czerwcu 2015 r. w ramach budowy kanalizacyjnej sieci rozdzielczej.

- ul. Miła i Orzeszkowa – roboty ziemne – montaż kanałów sanitarnych i deszczowych,

- ul. Mickiewicza – roboty ziemne – montaż kanałów sanitarnych i deszczowych oraz wymiana wodociągu,

- rejon ul. Spółdzielczej – roboty ziemne kanałów sanitarnych i deszczowych (połączenie kanałów z mikrotunelingiem),

- prace w zbiorniku wód opadowych przy ul. Licealnej.

**Jednocześnie informujemy o planowanym na początek lipca zamknięciu drogi powiatowej (ul. Wyszyńskiego) na odcinku od ronda do ul. Sikorskiego, objazd dla pojazdów osobowych przez ul. Poniatowskiego dla ciężarowych przez Prusice. Planowana długość wyłączenia z ruchu 3 dni. Dokładny termin wyłączenia podamy w ostatnim tygodniu czerwca. W załączeniu mapa z zaznaczonym objazdem dla samochodów osobowych.**

